Darbības programma „Uzņēmējdarbība un inovācijas”

2.1.prioritāte „Zinātne un inovācija”

2.1.1. pasākums „Zinātne, pētniecība un attīstība”

2.1.1.3. aktivitāte „Zinātnes un pētniecības infrastruktūras attīstība”

2.1.1.3.1. apakšaktivitāte „Zinātnes infrastruktūras attīstība"

**Projekts „Farmācijas un biomedicīnas Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstība”**

Vienošanās Nr. 2011/0045/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/VIAA/001

**Rīgas Tehniskā universitāte - viens no sadarbības partneriem projektā** (projekta iesniedzējs – Latvijas Organiskās sintēzes institūts)

**Aktuālā informācija par projekta rezultātiem uz 31.03.2014.**

1. Veikti būvniecības un rekonstrukcijas darbi:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktivitāte** | **Plānotais rezultāts** | **Sasniegtais rezultāts** no projekta sākuma līdz 31.03.2014. |
| **Rezultāts** | skaits | mērvienība | skaits | mērvienība |
| RTU būvniecība un rekonstrukcija | Laboratorijas renovācija, aprīkojot to ar velkmes skapjiem, specializētajām laboratorijas mēbelēm un pieslēdzot tiem nepieciešamās komunikācijas (ventilāciju, ūdensvadu, kanalizāciju, elektroapgādi). | **35,1** | m2 | **35,1**Plānotie telpu renovācijas darbi pabeigti. Rādītājs izpildīts 100%.  | m2 |
|

1. Uzstādīts lielformāta informatīvais stends Paula Valdena ielā 3.

Projekta vadītāja: Edīte Mētere, Latvijas Organiskās sintēzes institūts.

Projekta vadītāja RTU: Rita Rimša.

© Rīgas Tehniskā universitāte 2014
Publicēts RTU mājas lapā 31.03.2014.